# Projekt 1

Riadenie testovania pre prvý release aplikácie Správa bytového domu

# 1 Scenár prvého releasu

## 1.1 Charakteristika releasu

Release 1 je prvé plánované produkčné vydanie aplikácie. Vzniká postupne počas troch krátkych sprintov. Každý sprint vytvára otestovaný Inkrement, ktorý rozširuje dovtedy vytvorenú funkcionalitu; Release 1 predstavuje výsledok pripravený na produkčné nasadenie po ukončení Sprintu 3 a splnení release kritérií. Cieľom Release 1 je zabezpečiť základný cyklus registrácie a prístupu, správu profilu vlastníka, prácu s faktúrami a spracovanie sťažností. Funkcie musia byť dostupné podľa rolí Neregistrovaný používateľ, Vlastník bytu a Správca.

Rozsah Release 1

registrácia používateľa a schválenie alebo zamietnutie registrácie správcom

prihlásenie, odhlásenie a rola riadený prístup k menu a funkciám

zobrazenie a úprava údajov vlastníka vrátane nastavenia zdieľania osobných údajov

prehľad faktúr vlastníka a správa faktúr správcom

podanie sťažnosti vlastníkom a spracovanie sťažnosti správcom

základné verejné stránky Home, Správy domu, Detail správy a Kontakty ako regresný základ

Mimo rozsahu Release 1

Kamerový systém a nastavovanie prístupu ku kamerám

Parkovanie a prenájom skladovacích priestorov

Zoznam neplatičov a jeho administrácia

Hlasovania a archív hlasovaní

Výsledky poslednej schôdze vlastníkov a ich editácia

penetračné testovanie, produkčné monitorovanie a migrácia historických produkčných dát

Funkcie mimo rozsahu možno uviesť medzi budúcimi rizikami alebo regresnými závislosťami, ale nesmú tvoriť jadro plánovaného testovania Release 1.

## 1.2 Tím a dostupné kapacity

| Rola | Kapacita | Dostupnosť a účel |
| --- | --- | --- |
| Test Manager | 0,3 FTE počas 15 pracovných dní | Plánovanie, riadenie rizík, monitoring, triage a záverečný report |
| Test Analyst 1 | 1,0 FTE počas 15 pracovných dní | Analýza požiadaviek, návrh testov, funkčné a integračné testovanie |
| Test Analyst 2 | 1,0 FTE počas 15 pracovných dní | Dátová príprava, vykonanie testov, regresia a evidencia defektov |
| Vývojový tím | spolu 0,3 FTE na podporu testovania | Analýza a oprava defektov, buildy, technické konzultácie |
| Product Owner | 0,1 FTE | Rozhodovanie o požiadavkách, prioritách a akceptácii predpokladov |
| Zástupca správcu pre UAT | 0,1 FTE v 3. týždni | Overenie kľúčových administrátorských procesov |

## 1.3 Vzťah Release 1, sprintov a harmonogramu

| Sprint / obdobie | Rámec práce a očakávaný výsledok |
| --- | --- |
| Sprint 1 – 1. týždeň | Vybraný podrozsah Release 1. V rámci sprintu prebehne testovacie plánovanie, analýza, návrh testov, príprava a implementácia testov, vykonanie testov a vyhodnotenie. Výstupom je otestovaný Inkrement 1. |
| Sprint 2 – 2. týždeň | Ďalší podrozsah Release 1 a regresia predchádzajúceho Inkrementu. Testovací proces sa opakuje a prispôsobuje novému rozsahu a rizikám. Výstupom je otestovaný Inkrement 2. |
| Sprint 3 – 3. týždeň | Dokončenie rozsahu Release 1, rizikovo orientovaná regresia, systémové testovanie a formálne UAT vybraných end-to-end tokov. Výstupom je Inkrement 3 a kandidát na Release 1; nasleduje záverečný test report a Go/No-Go rozhodnutie. |

Na začiatku každého sprintu je na TEST dostupný východiskový build. Nové buildy počas sprintu rozširujú alebo opravujú aktuálny Inkrement.

Nový build môže byť nasadený najviac raz denne do 10:00. Kritická oprava môže byť nasadená aj mimo tohto času po dohode Test Managera a vývoja. Systémové a akceptačné testovanie sa môžu čiastočne prekrývať; ich rozsah sa riadi pripravenosťou funkcionality a rizikami.

Formálne Go/No-Go rozhodnutie pre Release 1 sa uskutoční na konci 15. pracovného dňa. Rozhodnutie sa týka releasu, nie jednotlivého sprintu; každý sprint sa končí vyhodnotením svojho Inkrementu.

## 1.4 Prostredia, platformy a dáta

| Komponent | Doplnené podmienky |
| --- | --- |
| TEST | Spoločné integračné prostredie dostupné počas celého okna. Databázu možno obnoviť na začiatku týždňa po dohode. |
| UAT | Prostredie dostupné posledné 3 pracovné dni Sprintu 3 pre formálne UAT Release 1. Obsahuje stabilný build a anonymizované referenčné dáta. Akceptačné overovanie počas skorších sprintov môže prebiehať na TEST podľa dohody tímu. |
| E-mail | Testovacia schránka zachytáva registračné, fakturačné a sťažnostné notifikácie. Skutočné e-maily sa neposielajú. |
| Súbory | Oddelené testovacie úložisko pre faktúry, profilové fotografie a prílohy sťažností. |

Minimálna platformová matica

desktop: aktuálna stabilná verzia Google Chrome a Microsoft Edge na Windows 11

mobilné zobrazenie: Chrome na Android zariadení alebo ekvivalentný emulovaný viewport 390 × 844 px

tabletové zobrazenie: viewport 768 × 1024 px

internetové pripojenie: štandardná firemná sieť; osobitný test prerušovaného spojenia aspoň pri odosielaní formulárov a súborov

Minimálny balík testovacích dát

1 účet Správcu, 3 schválené účty Vlastníka bytu a 2 neschválené registračné žiadosti

12 bytov, z toho aspoň 4 voľné, 6 pridelených a 2 použiteľné pre hraničné alebo konfliktné scenáre faktúry vo všetkých stavoch uvedených vo FS: zaplatená, nezaplatená, zaplatená s omeškaním a očakávajúca platba

sťažnosti v stavoch Očakáva sa, Spracováva sa, Vyriešená a Zamietnutá

platné a neplatné súbory pre profilovú fotografiu, faktúru a prílohy sťažnosti; nesmú obsahovať produkčné osobné údaje

## 1.5 Spoločné pravidlá riadenia

Defekty sa evidujú v spoločnom nástroji s minimálnymi atribútmi: názov, kroky, očakávaný a skutočný výsledok, build, prostredie, závažnosť, priorita, príloha a väzba na požiadavku alebo test.

Blokujúci problém sa eskaluje Test Managerovi a vývojovému tímu bezodkladne; ostatné defekty sa vyhodnocujú na dennom 15-minútovom triage.

Minimálna release podmienka je nula otvorených defektov závažnosti Critical a High. Študent môže navrhnúť prísnejšie, nie slabšie kritérium.

Testovanie používa anonymizované alebo syntetické údaje. Prenos produkčných osobných údajov do TEST a UAT nie je povolený.

Poznámka k interpretácii: tri sprinty sú pre účely zadania modelovým časovým rámcom. Neznamenajú tri produkčné releasy. Každý sprint vytvára Inkrement; Release 1 môže obsahovať výsledky viacerých sprintov a je nasadený až po splnení dohodnutých release kritérií.

# 2 Odporúčaný backlog pre Projekt 1

Základom analýzy je nasledujúcich osem user stories. Pokrývajú tri systémové roly a vytvárajú ucelené end to end toky. Študent môže po zdôvodnení nahradiť najviac dve stories inými požiadavkami, ktoré zostávajú v rozsahu Release 1.

| ID | User story | Zdrojová sekcia vo FS |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Ako neregistrovaný používateľ sa chcem zaregistrovať k voľnému bytu, aby som mohol po schválení používať systém. | Registrácia |
| US-02 | Ako Správca chcem schváliť alebo zamietnuť čakajúce registračné žiadosti, aby mali prístup len oprávnení používatelia. | Potvrdenie registrácie |
| US-03 | Ako používateľ sa chcem prihlásiť a vidieť iba menu a funkcie svojej roly, aby som bezpečne pristupoval k povoleným údajom. | Vstupná stránka; menu Vlastníka bytu; menu Správcu |
| US-04 | Ako Vlastník bytu chcem upraviť svoje údaje, fotografiu a súhlas so zdieľaním, aby bol môj profil aktuálny a súkromie pod kontrolou. | Údaje majiteľa bytu – Vlastník bytu |
| US-05 | Ako Vlastník bytu chcem vidieť stav svojich faktúr a stiahnuť faktúru, aby som poznal svoje záväzky. | Faktúry – Vlastník bytu |
| US-06 | Ako Správca chcem pridať faktúru, označiť platbu a odoslať pripomienku, aby boli údaje o úhradách aktuálne. | Faktúry pre byt – Správca |
| US-07 | Ako Vlastník bytu chcem podať sťažnosť s prílohami a sledovať jej stav, aby ju správca mohol vyriešiť. | Sťažnosti; Podanie novej sťažnosti – Vlastník bytu |
| US-08 | Ako Správca chcem meniť stav sťažnosti a poslať odpoveď, aby vlastník dostal výsledok spracovania. | Spracovanie sťažností od bytu – Správca |

# 3 Doplnené zadanie Projektu 1

## Cieľ projektu

Študenti pripravia spôsob riadenia testovania pre Release 1 aplikácie Správa bytového domu. Projekt preverí, či vedia premeniť požiadavky, riziká a obmedzenia na realizovateľný, sledovateľný a rizikovo orientovaný plán testovania. Študenti neprepisujú funkčnú špecifikáciu; vyberajú z nej relevantné požiadavky, odhaľujú medzery a dokumentujú vlastné rozhodnutia.

## 3.1 Kontext a kvalitatívne ciele

Stručne opíšte produkt, jeho účel a Release 1. Zdroj: Všeobecný popis webu, zoznam používateľských rolí a doplnený rozsah Release 1 v časti 1.1.

Identifikujte minimálne týchto stakeholderov: Vlastník bytu, Správca, Product Owner, vývojový tím, testovací tím a prevádzka alebo bezpečnosť. Pri každom rozlíšte vplyv a záujem.

Odvoďte očakávania stakeholderov z funkčných tokov, práce s osobnými údajmi, faktúrami, notifikáciami a sťažnosťami. Očakávania formulujte konkrétne a bez zamieňania s testovacími aktivitami.

Navrhnite 3 až 5 merateľných cieľov kvality. Každý cieľ musí obsahovať metriku, cieľovú hodnotu, zdroj merania a okamih vyhodnotenia.

Navrhnite stručnú definíciu kvality produktu, ktorá spojí funkčnú správnosť, ochranu údajov, spoľahlivosť kritických tokov, použiteľnosť a pripravenosť na release.

Zdrojové oblasti vo FS: Všeobecný popis webu; Registrácia; Kontakty – Bezpečnosť a Prístupnosť; Vstupná stránka; roly Vlastník bytu a Správca; Údaje majiteľa bytu; Faktúry; Sťažnosti.

## 3.2 Organizácia testovania

Použite roly a maximálne kapacity z časti 1.2. Spracujte RACI alebo rovnocenné rozdelenie zodpovedností pre plánovanie, analýzu, návrh, dáta, vykonanie, defekty, retesty, reporting a release odporúčanie.

Jednoznačne určte zodpovednosť za prípravu, vykonanie a vyhodnotenie testov. Rozlíšte vykonávateľa, schvaľovateľa a konzultovanú rolu.

Navrhnite, ako bude v každom sprinte realizovaný celý testovací proces: testovacie plánovanie, monitoring a riadenie, analýza, návrh, implementácia, vykonanie a vyhodnotenie/ukončenie testovania. Aktivity nemusia byť sekvenčné; môžu sa prekrývať a opakovať podľa potreby.

Navrhnite spôsob komunikácie rizík a blokujúcich problémov. Zohľadnite okamžitú eskaláciu blokera a denný triage z časti 1.5; doplňte kanál, adresáta, obsah a očakávaný čas reakcie.

Navrhnite tímovú dohodu Definition of Ready (DoR) pre user story ako pomôcku na posúdenie pripravenosti práce. Zároveň navrhnite Definition of Done (DoD) pre Inkrement tak, aby bolo zrejmé, čo musí byť splnené, aby sa práca považovala za dokončenú. Kritériá musia byť overiteľné a majú zohľadniť požiadavky, prostredie, dáta, testy, defekty a traceability. Release kritériá definujte samostatne – rozhodujú o pripravenosti Release 1 na nasadenie, nie o dokončení jednotlivého sprintu.

Poznámka: systémové roly Vlastník bytu a Správca nie sú testovacie roly. FS poskytuje oprávnenia používateľov, nie organizačný model testovacieho tímu.

## 3.3 Analýza backlogu

Analyzujte 6 až 10 user stories. Odporúčaným základom je osem stories v časti 2.

Pri každej story posúďte zrozumiteľnosť, úplnosť, konzistentnosť, jednoznačnosť a testovateľnosť. Výsledok uveďte aspoň ako Vyhovuje, Čiastočne vyhovuje alebo Nevyhovuje s odôvodnením.

Identifikujte chýbajúce alebo nejasné akceptačné kritériá. Minimálne spracujte otvorené body v časti 4.1 a pridajte vlastné nálezy.

Navrhnite doplnenie vybraných požiadaviek vo forme testovateľných akceptačných kritérií, napríklad Given When Then alebo jednoznačných pravidiel s očakávaným výsledkom.

Každý predpoklad odlíšte od faktu uvedeného vo FS a určte, kto ho má potvrdiť.

## 3.4 Traceability

Vytvorte jednoduchú maticu s minimálne jedným riadkom pre každú vybranú user story. Ak má story viac rizikových oblastí alebo testovacích podmienok, použite viac riadkov.

| Povinný stĺpec | Pravidlo spracovania |
| --- | --- |
| Požiadavka alebo user story | ID story a odkaz na presnú sekciu FS alebo doplnené akceptačné kritérium |
| Riziko | ID rizika z Risk Registera; jedna story môže mať viac rizík |
| Testovacia podmienka alebo prípad | Jednoznačné ID a názov; minimálne pozitívna, negatívna alebo hraničná podmienka podľa rizika |
| Priorita testovania | P0, P1 alebo P2 s pravidlom odvodeným od rizika a kritickosti toku |
| Plánované pokrytie | Počet pokrytých akceptačných kritérií ku všetkým relevantným kritériám, napríklad 7 z 8 = 87,5 %, plus počet plánovaných testov |

Každá P0 (kritická) a P1 (vysoká) story musí mať väzbu aspoň na jedno riziko a aspoň dve testovacie podmienky.

Cieľové pokrytie a priority navrhuje študent; musí však vysvetliť, prečo zostáva niektoré kritérium nepokryté.

## 3.5 Risk Register

Risk Register musí obsahovať minimálne 8 rizík, z toho najmenej 5 produktových a 3 projektové. Riziká nesmú byť iba premenovanými defektmi; musia vyjadrovať neistú udalosť a jej možný dopad.

Povinné polia: identifikátor, opis príčiny udalosti a dopadu, typ rizika, pravdepodobnosť, dopad, celkové skóre, úroveň, vlastník, mitigačné opatrenie, trigger alebo indikátor a vplyv na rozsah testovania.

Pravdepodobnosť a dopad sa hodnotia na stupnici 1 až 5. Skóre = pravdepodobnosť × dopad. Nízke riziko 1 až 5, stredné 6 až 14, vysoké 15 až 25.

Vlastník rizika musí byť rola schopná riziko sledovať alebo ovplyvniť, nie automaticky Test Manager.

Minimálne zdrojové oblasti na zváženie

| Kandidátna riziková oblasť | Zdroj |
| --- | --- |
| Neoprávnený prístup alebo zobrazenie cudzích údajov | Menu rolí; Údaje majiteľa bytu; zdieľanie osobných údajov |
| Chybná registrácia alebo pridelenie obsadeného bytu | Registrácia; logika poľa Byt; Potvrdenie registrácie |
| Nesprávny stav faktúry alebo zlyhanie stiahnutia | Faktúry – Vlastník; Faktúry pre byt – Správca |
| Zlyhanie notifikácie | Registrácia, pripomienka faktúry, odpoveď na sťažnosť |
| Nevalidný alebo nebezpečný nahrávaný súbor | Profilová fotografia, faktúra, príloha sťažnosti |
| Strata alebo nesprávny stav sťažnosti | Sťažnosti; Spracovanie sťažností |
| Nedostupné alebo nestabilné spoločné prostredie | Doplnené projektové podmienky TEST a UAT |
| Oneskorené rozhodnutia o nejasných kritériách | Známe medzery v časti 4.1 |

## 3.6 Testovací plán

Definujte rozsah a oblasti mimo rozsahu podľa časti 1.1. Každú odchýlku zdôvodnite rizikom, závislosťou alebo kapacitou.

Navrhnite vhodné testovacie úrovne a typy testov. Minimálne vysvetlite miesto systémového a akceptačného testovania; podľa kontextu zohľadnite aj komponentné a integračné testovanie. Zvážte funkčné systémové testy, integrácie e-mailov a súborov, rola riadený prístup, bezpečnostné negatívne testy, responzívnosť a kompatibilitu, použiteľnosť, základný výkon, regresiu a podporu UAT. Uveďte, ktoré úrovne sa môžu v rámci sprintu prekrývať a kto za ne zodpovedá.

Určte rizikovo orientovaný prístup: väzbu medzi skóre rizika, prioritou testov, hĺbkou techník, poradím vykonania a rozsahom regresie.

Rozplánujte kapacity a zodpovednosti bez prekročenia limitov v časti 1.2.

Vytvorte časový plán pre tri sprinty podľa časti 1.3. V každom sprinte premietnite celý testovací proces od plánovania po vyhodnotenie; aktivity sa môžu prekrývať. Znázornite aspoň systémové a akceptačné testovanie a ich možné čiastočné prekrytie. Uveďte míľniky, závislosti, rezervu a termíny reportov. Rozdelenie funkcionality medzi sprinty navrhnite sami a zdôvodnite ho prioritou, rizikom a závislosťami.

Opíšte použitie TEST a UAT, platformovú maticu a testovacie dáta z časti 1.4. Doplňte pravidlá obnovy, označenia dát a zodpovednosť za prípravu.

Navrhnite merateľné kritériá pripravenosti a dokončenia práce na úrovni sprintu/Inkrementu a samostatné release kritériá pre Release 1. Release kritériá nesmú oslabiť spoločnú podmienku nula otvorených Critical a High defektov.

Navrhnite monitoring a reporting minimálne pre pripravenosť, vykonanie, pass rate, blokované testy, defekty podľa závažnosti, pokrytie požiadaviek a stav top rizík. Určte príjemcu, frekvenciu a rozhodnutie, ktoré metrika podporuje.

# 4 Povinné výstupy Projektu 1

| Výstup | Minimálny obsah | Formát a názov súboru | Doplňujúce požiadavky |
| --- | --- | --- | --- |
| Testovací plán | Jeden konzistentný dokument pokrývajúci všetky body časti 3.6 a súvisiace rozhodnutia z častí 3.1 až 3.5. Odporúčaný rozsah 8 až 12 strán bez príloh. | DOC, DOCX alebo PDF Menna konvencia: CVxx_SKyy_Projekt1_TestPlan.doc / .docx / .pdf | Štruktúra dokumentu má zodpovedať štruktúre podľa sylabov ISTQB (viď. Foundation aj advance level) |
| Risk Register | Minimálne 8 rizík so stanovenou stupnicou, vlastníkmi, mitigáciami a väzbou na rozsah testov. | CSV export z DTS Menna konvencia: CVxx_SKyy_Projekt1_RiskRegister.csv | Export predstavuje snapshot stavu ku dňu odovzdania. Dodať aj link na uložený filter v DTS zobrazujúci príslušné riziká. |
| Traceability matica | Väzby požiadavka – riziko – testovacia podmienka alebo prípad – priorita – plánované pokrytie. | CSV export z DTS Menna konvencia: CVxx_SKyy_Projekt1_TestScope.csv | Export predstavuje snapshot stavu ku dňu odovzdania. Dodať aj link na uložený filter v DTS zobrazujúci Test Conditions definujúce rozsah testovania. Test Conditions musia byť v DTS prepojené na relevantné položky Test Basis. |
| Krátka prezentácia | 5 až 7 minút. Odporúčaných najviac 5 obsahových slidov plus titulný slide. Každý študent bude mať na prezentácii aspoň 1 slide na odprezentovanie. | PPT alebo PPTX Menna konvencia: CVxx_SKyy_Priezvisko_Meno_Projekt1_Prezentacia.ppt / .pptx | – |

Menná konvencia:CVxx označuje číslo cvičenia (CV01 až CV05) a SKyy číslo skupiny v rámci cvičenia. V názvoch súborov nepoužívajte diakritiku ani medzery.

Všetky výstupy odovzdajte v jednom ZIP archíve s názvom: CVxx_SKyy_Priezvisko_Meno_Projekt1.zip

Poznámka k Traceability matici:V Projekte 1 je jej primárnym účelom definovať rozsah testovania prostredníctvom Test Conditions a ich väzieb na Test Basis. Väzby na konkrétne Test Cases, výsledky testov a defekty sa nevyžadujú.

## 4.1 Odporúčaná štruktúra prezentácie

Kontext, Release 1, stakeholderi a ciele kvality

Organizácia testovania a najdôležitejšie medzery backlogu

Top produktové a projektové riziká

Testovací prístup, testovací proces v sprintoch, úrovne testovania, kapacity, prostredia a dáta

DoR/DoD, kritériá Release 1, metriky a release odporúčanie